五、资源计划

1.人力资源

项目组预计由6人组成，角色分配如下：

项目组长：负责项目整体进度管控、资源协调及质量把关。

用户代表：从用户视角出发，定义并验证核心需求，负责收集分析用户反馈。

需求分析负责人：负责编写需求规格说明书，细化业务逻辑与功能点。

设计负责人：负责系统架构设计、UI/UX设计及可视化方案。

编码负责人：负责核心代码实现、数据库搭建及后端逻辑开发。

测试负责人：负责功能测试、接口测试及题库的信效度验证。

2.硬件资源

开发环境：个人PC（推荐配置：i7/R7以上CPU，16GB+RAM）。

服务器：初期采用云服务商（如阿里云/华为云）的轻量应用服务器，配置2核/4G，主要运行后端API、数据库及缓存。

测试设备：主流Android与iOS手机各1-2部，用于移动端兼容性测试。

网络资源：需要配置静态IP、SSL证书以支持加密存储和安全访问。

3.软件资源

开发工具：VS Code(前端)、PyCharm(后端)。

数据库：MySQL(核心数据)、Redis(性格测试缓存、Session管理)。

中间件：Nginx(负载均衡与反向代理)。

测试工具：Postman(接口测试)、JMeter(并发压力测试)。

第三方组件：微信/支付宝SDK(第三方登录)、ECharts(雷达图生成)。

4.预算估算

软硬件采购：云服务器及域名费用预计1500-3000元/年。

人力/培训：学生自研项目主要为工时成本；外聘题库专家审阅费用（可选）约1000元。

运维费用：备用金500元用于应急扩容。

二、技术方案与开发规范

1.技术选型

架构设计：采用前后端分离的单体架构（初期），预留微服务接口以便后续扩展场景模块（如影视、健身等）。

后端语言/框架：Python(Django/FastAPI)，便于快速集成轻量级AI推荐模型。

前端框架：Vue.js或React结合Uni-app，实现一套代码多端运行（H5/小程序/App）。

部署方案：使用Docker容器化部署，确保开发、测试与生产环境的一致性。

2.关键技术难点与解决方案

难点A：多维度性格-场景标签的映射算法。

解决方案：初期采用加权打分模型（Rule-based），为每个性格维度分配权重；后期引入协同过滤或轻量级NLP模型处理用户反馈数据。

难点B：雷达图的实时生成与动态对比。

解决方案：前端使用Canvas/SVG库（如ECharts）根据后端返回的维度数值实时渲染；双人对比采用透明叠层展示，突出互补点。

难点C：个性化推荐系统

解决方案：当新用户完成测试后，系统立即提取其“性格特征向量”，在向量空间内检索相似性格簇已有的高分项目进行“冷启动推荐”。引入汤普森采样，解决强化学习中的探索与利用问题，根据用户对推荐内容的“喜欢/不喜欢”反馈，实时修正推荐概率分布。

难点D：知识图谱的建立

解决方案：利用公开的消费偏好数据集或 LLM（大语言模型）进行预标注，构建一套性格-生活方式语义知识图谱。例如，将“自然、宁静、低社交”标签关联至特定的地理空间坐标（如偏远民宿），从而实现推荐语义的闭环。

3.开发规范

编码标准：后端遵循PEP 8 (Python)或Google Java Style；前端遵循Airbnb JavaScript Style。

命名规范：变量使用小驼峰法(camelCase)，数据库字段使用下划线法(snake_case)。

代码评审：核心模块（如推荐引擎、数据存储）必须经过两人以上的Peer Review才能合并入主分支。

4.接口规范

协议类型：标准RESTful API，使用HTTPS传输。

数据格式：统一采用JSON。

接口示例：

POST/api/v1/test/submit：提交测试题目，返回雷达图数据。

GET/api/v1/recommendation/{scene_id}：获取特定场景（饮食/穿搭等）的推荐列表。