# 第七章 质量保证计划

## 一、 质量目标

本项目为性格雷达・生活指南个性化推荐软件，为保证系统稳定可用、符合用户预期，项目按照明确、可衡量、可落地的原则制定质量目标，确保开发过程与交付成果达到规范要求。

- 代码质量目标

项目整体代码缺陷密度控制在 0.5 个 / 千行代码以内，其中性格测试、雷达图生成、场景推荐引擎、双人适配分析等核心模块，缺陷密度控制在 0.3 个 / 千行代码以内，减少运行异常与逻辑错误。

- 测试覆盖目标

单元测试覆盖率不低于 90%，集成测试覆盖率不低于 85%，系统测试实现 100% 全覆盖，保证所有功能、业务流程和交互逻辑都经过充分验证，不留测试盲区。

- 系统性能目标

在正常使用条件下，性格测试提交、雷达图生成、推荐结果加载、双人适配对比等关键操作响应时间不超过 2 秒，系统运行流畅，不出现卡顿、闪退或数据错乱等问题，性能指标全部达标。

- 安全与隐私目标

严格保护用户性格测试数据、个人信息与使用记录，采用加密方式存储，不出现高危安全漏洞。中危漏洞必须全部修复，低危漏洞修复率不低于 95%，符合个人信息保护相关要求。

- 文档质量目标

项目全过程产生的需求、设计、测试、验收等各类文档，统一按照 GB/T 8567-2006 标准编写，做到内容完整、格式规范、表述清晰，能够真实反映项目情况。

## 二、 评审计划

为保证各阶段工作质量，避免需求理解偏差、设计不合理、代码逻辑错误等问题，项目在关键节点开展规范化评审，具体安排如下。

- 需求评审

需求文档完成后 3 个工作日内组织需求评审，参与人员包括项目经理、用户代表、开发负责人、测试负责人和质量保证人员。评审主要检查需求是否完整、性格维度设计是否合理、场景推荐是否覆盖全面、功能是否清晰可行、前后描述是否一致。评审通过后形成纪要，作为后续开发和测试的依据。

- 设计评审

设计评审分为概要设计评审和详细设计评审，分别在对应文档完成后 2 个工作日内进行。参与人员包括项目经理、开发团队、测试负责人和质量保证人员。评审重点关注系统整体架构是否合理、雷达图生成方式是否可行、推荐逻辑是否清晰、数据存储是否安全、系统是否便于后续扩展，评审通过后方可进入编码阶段。

- 代码评审

代码评审采用日常模块评审与每周集中评审相结合的方式，开发人员完成一个模块后先进行内部检查，每周再统一组织一次全面评审。参与人员包括开发人员、开发负责人和质量保证人员，主要检查代码是否符合规范、逻辑是否正确、接口调用是否安全、数据处理是否准确，发现问题及时整改，整改完成后重新确认。

- 测试用例评审

测试用例编写完成后 1 个工作日内组织评审，参与人员包括测试团队、开发负责人、用户代表和质量保证人员。重点检查用例是否覆盖性格测试、推荐功能、双人对比、分享保存、权限设置等全部内容，是否贴合实际使用场景、是否可以正常执行，确保测试能够全面验证系统质量。

- 阶段评审

在需求完成、设计完成、编码结束、测试通过等关键里程碑后开展阶段评审，全体项目成员、用户代表和项目经理共同参与。评审内容包括阶段成果是否完成、进度是否正常、质量是否达标、风险是否得到控制，评审通过后才能进入下一阶段，未通过须整改后重新评审。

## 三、测试计划

为全面验证系统功能、性能、安全性和使用体验，项目按照开发阶段分层次开展测试工作，确保问题提前发现、及时整改。

- 单元测试

单元测试由开发人员负责，每个模块编写完成后立即开展，采用白盒测试方式，重点检查模块内部逻辑、接口调用、数据计算和存储是否正确，覆盖题库计分、雷达图生成、推荐匹配、数据保存等核心功能，测试完成后提交测试记录与结果。

- 集成测试

集成测试由测试团队负责，在所有模块单元测试通过后进行，采用灰盒测试方式，重点检查模块之间接口是否兼容、数据传递是否准确、业务流程是否顺畅，保证用户登录、测试、推荐、对比分析等流程可以连贯正常运行。

- 系统测试

系统测试由测试团队负责，在集成测试通过后开展，采用黑盒测试方式，模拟真实用户使用场景，全面检查功能是否完整、性能是否达标、数据是否安全、界面是否易用、在不同设备上是否兼容。对发现的缺陷按严重程度分级处理，高危和中危问题立即整改，低危问题统一安排修复，测试通过后形成系统测试报告。

- 验收测试

验收测试由用户代表、项目经理和测试团队共同完成，在系统测试通过后按照需求和验收标准开展。重点检查性格测试是否准确、推荐内容是否合理、适配分析是否可用、操作是否简便、文档是否齐全，验收过程中发现的问题限期整改，整改完成后重新确认，全部通过后签署验收意见。

- 专项测试

根据项目要求开展性能测试与安全隐私测试，性能测试重点验证系统在多用户访问时的响应速度和稳定性，安全测试重点检查用户数据加密、权限控制、隐私保护是否到位，测试完成后形成专项报告，确保非功能需求满足要求。

## 四、质量控制

为保证质量目标真正落地，项目对开发、测试、文档等全过程进行监督与管控，建立可跟踪、可闭环的质量控制措施。

- 日常过程检查

质量保证人员每天对项目各环节进行检查，包括代码编写是否规范、测试工作是否按计划推进、文档是否完整、数据安全要求是否落实，发现问题及时提醒相关人员整改，并做好检查记录，保证开发过程规范有序。

- 里程碑审计

每个里程碑完成后，由质量保证人员牵头，联合项目经理和用户代表开展审计工作，检查阶段成果质量、进度执行情况、风险控制效果、资源使用情况以及安全合规情况，审计完成后形成报告，提出改进意见。

- 问题跟踪与闭环管理

项目建立统一的问题台账，对评审、测试、日常检查中发现的所有问题统一登记，明确责任人、整改时间和整改要求。质量保证人员全程跟踪整改进度，整改完成后进行复核确认，形成 “发现 — 记录 — 整改 — 验证 — 关闭” 的完整流程，不允许未整改完成的问题进入下一阶段。

# 第十章 沟通与协调计划

## 一、 会议机制

为保证项目信息及时同步、问题高效解决、团队协作顺畅，项目建立固定且灵活的会议制度，明确各类会议的时间、人员和内容。

- 每日站会

每日上午 9:00 至 9:15 召开每日站会，时长不超过 15 分钟，全体项目成员和用户代表参加。会上每个人简要说明前一天完成的工作、当天计划开展的工作以及遇到的困难和需要的支持，实现工作同步、简单问题快速处理。

- 周例会

每周五下午 16:00 至 17:00 召开周例会，全体项目成员和用户代表参加。会议主要总结本周工作完成情况、分析进度偏差、说明质量情况、梳理已解决和待解决的问题，并安排下周工作计划，会议结束后形成纪要发给所有参会人员。

- 里程碑评审会

每个里程碑完成后 1 个工作日内召开里程碑评审会，全体项目成员、用户代表和项目经理参加。会议对阶段成果进行评审，确认目标是否达成、存在哪些问题、如何改进，评审通过后明确下一阶段的工作方向和重点。

- 验收会

系统测试通过后，由项目经理组织召开验收会，用户代表、项目组成员及相关干系人参加。会上现场演示系统功能、提交交付成果，按照验收标准逐项核对，讨论验收中发现的问题及整改方案，验收通过后签署验收报告。

- 临时会议

遇到重大缺陷、需求变更、技术难题、人员调整等紧急情况时，由项目经理临时组织会议，参会人员根据问题类型确定。会议聚焦问题解决方案，明确责任人和完成时间，会后形成简要纪要并落实执行。

## 二、 报告机制

为保证项目信息准确、及时传递给相关人员，项目建立规范化的报告制度，让进度、质量、风险等情况清晰透明。

- 日报

每位项目成员每天下午 18:00 前将当日工作完成情况、次日计划以及遇到的问题上报给项目经理，项目经理汇总后于 19:00 前同步给全体成员和用户代表，确保每日信息及时互通。

- 周报

项目经理每周五晚上 20:00 前完成周报编写，内容包括本周整体进度、任务完成情况、质量状况、风险与问题处理结果、下周工作计划，发送给项目全体成员和用户代表，便于大家掌握项目整体情况。

- 里程碑报告

每个里程碑完成后 2 个工作日内，项目经理完成里程碑报告，说明目标达成情况、阶段成果、进度偏差、质量情况、风险处理结果及下一阶段计划，作为里程碑评审的重要依据。

- 变更通知

当出现需求变更、性格维度调整、题库更新、技术方案修改、进度调整等情况时，由相关人员提出变更申请，评审通过后由项目经理编制变更通知，说明变更内容、原因、对项目的影响以及具体执行安排，同步给所有相关人员。

- 问题报告

发现重大质量问题、技术难点、安全风险或进度严重滞后等情况时，发现人立即提交问题报告，说明问题情况、类型、影响范围、责任人等信息。项目经理及时组织分析并制定解决方案，跟踪整改直到问题解决。

## 三、干系人沟通

为提高沟通效率、确保需求准确落地，项目针对不同干系人明确沟通渠道、频率和主要内容。

- 与用户代表沟通

主要通过线下会议、即时通讯工具和电话沟通，每日站会同步进展，每周周例会详细汇报，涉及需求相关问题及时沟通。内容包括需求确认、需求变更、性格维度设计、推荐场景、项目进展、用户反馈、验收标准等。

- 与项目组成员沟通

主要通过会议、工作群、代码评审和测试评审等方式沟通，每日站会、周例会定期交流，日常工作实时配合。内容包括任务分配、技术方案、接口联调、进度调整、质量要求、问题协作解决等，保证团队高效配合。

- 与运维人员沟通

主要通过电话和工作群沟通，项目上线前一周开始每周沟通一次，上线后根据实际情况及时交流。内容包括系统部署方案、数据备份、隐私数据存储、运维注意事项、常见问题处理、后期维护需求等，保障系统上线后稳定运行。

- 与甲方及主管部门沟通

以正式报告和线下会议为主要沟通方式，每月沟通一次，里程碑完成、验收等重要节点及时汇报。内容包括项目整体进度、质量情况、功能成果、存在问题、解决方案以及需要的支持，确保相关方了解项目状态并提供必要协助。